# slowbuild.top 综合运营实施报告

2026-06-30 | 状态：网站已上线 18 天，技术基建完成，流量为零，启动推广阶段

## 一、当前状态总览

| 维度 | 当前 | 目标（3个月） | 目标（6个月） |
| --- | --- | --- | --- |
| Google 收录 | 0 页 | 50+ 页 | 85 页全收 |
| 结构化数据 | ✅ 已修复 | 0 错误 | 产品富结果展示 |
| 日访问量 | 0 | 50-100 | 200-500 |
| 产品数量 | 112 个 | 150+ | 200+ |
| 产品来源 | 手动录入 | 手动 + 自动抓取 | 自动为主 |
| 外链 | 0 | 10+ | 50+ |
| 社媒账号 | 0 | 3 个启动 | 各有粉丝 |

## 二、三大运营线

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                                                  │
│   ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐      │
│   │ 🔍 SEO   │  │ 📱 推广  │  │ 📦 产品  │      │
│   │ 长期流量  │  │ 即时流量  │  │ 持续供给  │      │
│   └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘      │
│        │              │              │            │
│        ▼              ▼              ▼            │
│   Google搜索     Reddit/Twitter   GitHub抓取      │
│   博客内容        TikTok视频      手动发现        │
│   结构化数据      外链建设        后台快速上架     │
│                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────┘

## 三、SEO 线（长期流量引擎）

### 已完成

| 事项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Sitemap 提交 | ✅ 85 页 | 含 20 篇遗失 office 博客 |
| 结构化数据修复 | ✅ | 5 个 Product 错误已修 |
| 验证修复提交 | ✅ | 等 Google 重新抓取 |
| HTTPS | ✅ | Cloudflare + Vercel |
| 多语言标记 | ✅ | hreflang EN/zh-CN/zh-TW |

### 持续任务

| 频率 | 任务 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 每周 2-3 篇 | 写英文博客（SEO 标题） | 3-6 个月后开始有搜索流量 |
| 每周 1 次 | 看 Console Performance | 监控搜索词增长 |
| 每月 1 次 | 修补死链/404 | 避免降权 |
| 发现报错时 | Console → Validate fix | 修复后验证 |

### ⚠️ 不需要做的

- ❌ 每天提交 sitemap

- ❌ 反复 Request indexing

- ❌ 百度 SEO

- ❌ 花钱买外链

## 四、推广线（即时流量来源）

### Reddit — ⚡ 最快见效

| 阶段 | 时间 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | Day 1-3 | 注册账号 → 养号（点赞评论） |
| 第1波 | Day 4 | 发 r/SideProject（独立开发者故事） |
| 第2波 | Day 6 | 发 r/BaZi（免费八字工具） |
| 第3波 | Day 8 | 发 r/diyelectronics（充电宝主板） |
| 第4波 | Day 12 | 发 r/InternetIsBeautiful（工具合集） |

帖子已写好： 仓库 reddit-posts.md，直接复制粘贴

### Twitter/X — 🐢 长期品牌

| 阶段 | 时间 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 建号 | Day 1 | 注册 @slowbuildtop，设 Bio 挂网址 |
| 养号 | Day 2-5 | 关注 20 人，每日点赞 5 + 转发 2 |
| 开始发 | Day 6+ | 每天 1-2 条（干货 50% + 产品 30% + 互动 20%） |

### TikTok — 📹 视频爆量

| 频率 | 内容方向 |
| --- | --- |
| 每天 1 条 | DIY 电子制作（充电宝组装/工具实测） |
| 偶尔 | 八字命理趣味解读 |

## 五、产品线（持续供给）

### 产品来源

| 来源 | 方式 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 🖥️ 自己打包 EXE | 已有 62 个数字产品 | 已上架 |
| 🔍 GitHub 热门抓取 | github-trending-fetcher.py | 每天自动 |
| 👀 手动发现 | 逛 GitHub/ProductHunt | 有兴趣就加 |

### GitHub 自动抓取流程

每天 9:00 自动运行
     ↓
github-trending-fetcher.py
     ↓
github-trending/products.json (2-20 个新项目)
     ↓
手动筛选感兴趣的 → 打开 admin.html → 快速上架

### 上架操作（2 分钟/个）

- 打开 slowbuild.top/admin.html → 连后端

- 点 ➕ 添加商品 → 类型选数字产品

- 点 📋 快速模板（自动填通用字段）

- 改：商品名 + 价格 + 描述（从 products.json 复制）

- 保存

## 六、关键指标监控

### 每日关注

| 指标 | 怎么看 |
| --- | --- |
| 网站访问量 | Vercel Analytics / Google Analytics |
| Reddit 帖子表现 | 点赞数 + 评论数 |
| TikTok 播放量 | 创作者后台 |

### 每周关注

| 指标 | 怎么看 |
| --- | --- |
| Google 收录页数 | Console → Pages |
| 搜索词出现 | Console → Performance → Queries |
| 外链数量 | Console → Links |
| 新上架产品数 | admin.html 商品列表 |

## 七、前 4 周里程碑

### 第 1 周（6/30 - 7/6）

- ☐ Reddit 账号注册 + 养号完成

- ☐ 发布 r/SideProject 帖子

- ☐ Twitter 账号注册 + Bio 设置

- ☐ TikTok 发 3 条视频

- ☐ GitHub 抓取脚本部署到 Win10

- ☐ 上架 5+ 个 GitHub 抓取的新产品

### 第 2 周（7/7 - 7/13）

- ☐ 发布 r/BaZi + r/diyelectronics 帖子

- ☐ Twitter 开始日常发推

- ☐ TikTok 发 5 条

- ☐ Console 看首条搜索词出现

- ☐ 写 2 篇新博客

### 第 3 周（7/14 - 7/20）

- ☐ 发布 r/InternetIsBeautiful 帖子

- ☐ 所有渠道稳定运营

- ☐ Console → Pages 绿色数字 > 20

- ☐ 日访问量突破 10

### 第 4 周（7/21 - 7/27）

- ☐ 复盘：哪些渠道带来流量？

- ☐ 加大有效渠道投入

- ☐ 日访问量稳定 > 20

- ☐ 第一个月总结报告

## 八、投入时间预估

| 任务 | 初始设置 | 日常维护 |
| --- | --- | --- |
| SEO（Console 检查） | 30 分钟 | 5 分钟/周 |
| Reddit | 30 分钟注册 | 10 分钟/天 |
| Twitter | 15 分钟注册 | 10 分钟/天 |
| TikTok | 15 分钟注册 | 30 分钟/条 |
| 写博客 | — | 1-2 小时/篇 |
| 产品上架 | 脚本部署 15 分钟 | 5 分钟/个 |
| 合计 | 约 2 小时 | 1-2 小时/天 |

## 九、工具清单

| 工具 | 用途 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| Google Search Console | SEO 监控 | search.google.com/search-console |
| Google Analytics | 流量分析 | analytics.google.com |
| Reddit | 社区推广 | reddit.com |
| Twitter/X | 品牌建设 | x.com |
| TikTok | 短视频 | tiktok.com |
| Canva | 做配图封面 | canva.com |
| slowbuild Admin | 商品管理 | slowbuild.top/admin.html |
| GitHub API | 项目发现 | api.github.com |

## 十、风险与对策

| 风险 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| Reddit 删帖 | 高 | 养号 3 天 + 分开发 + 不 spam |
| TikTok 限流 | 中 | 不每条带链接，先做内容 |
| Google Sandbox | 确定 | 耐心等 3-6 月，靠社媒先拿流量 |
| 后端断连 | 低 | Win10 设自启动 + cloudflared 监控 |
| .top 域名信誉低 | 中 | 内容够好可弥补，将来换 .com |

📅 版本：2026-06-30 | 方哥专属

### 🎯 一句话总结

等待 Google 收录期间，用 Reddit/Twitter/TikTok 手动推流，同时脚本自动找新产品上架——三条腿同时走路，2 周内见到第一个真实用户。